**Acta de compromisos Sprint No. \_\_\_\_ Proyecto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

En la siguiente acta, se evidencian las historias de usuario con las que se compromete el equipo de desarrollo para el desarrollo del segundo sprint del proyecto.

**Historias comprometidas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Historia | Puntos de Historia |
| GE-02 | Eliminar información de usuario | 5 puntos |
| GE-03 | Editar perfil de usuario | 7 puntos |
| GT-02 | Eliminar información de un tutor | 7 puntos |
| GT-03 | Editar información de un administrador | 2 puntos |
| GP-02 | Subir documentos relacionados a un proyecto | 8 puntos |
| GP-05 | Editar información de un proyecto | 5 puntos |
| GP-07 | Remover estudiantes de un proyecto | 3 puntos |
| Total: |  | **37 puntos** |

El equipo se compromete con esta cantidad de puntos teniendo en cuenta el análisis de factores fundamentales y la revisión del sprint pasado:

* La velocidad de desarrollo del equipo respecto a historias de usuario por sprint se mantiene en 35 PHS (Puntos de historia de usuario)
* La capacidad del equipo es de 30 a 40 horas semanales por desarrollador
* Se revisa el cumplimiento de cada historia del sprint anterior y se procede a seguir desarrollando las historias propuestas a la PO en reuniones anteriores.
* Estas historias se desarrollan en base a las historias desarrolladas (y corregidas) en el sprint anterior.

**Firma de la Product Owner:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre

CC. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email

Cédula